| - АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОЖВА» |  | «КОЖВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |

«21» марта 2024 года                                                                                           № 46

| О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Кожва» от 31.03.2020 № 76/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 523 «О государственной программе Республики Коми «Развитие транспортной системы», в целях уточнения мероприятий муниципальной программы,

администрация постановляет:

- В постановление администрации городского поселения «Кожва» от 31.03.2020 № 76/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва» внести изменения:

  - Этапы и сроки реализации программы заменить сочетанием «2020-2030 годы».

  - Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление администрации городского поселения «Кожва» от 29.12.2022 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Кожва» от 31.03.2020 № 76/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Кожва».

И.о. руководителя администрации                                                        О.А. Бородако

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- городского поселения «Кожва»

- от «21» марта 2024 года № 46

- «Приложение

- к постановлению администрации

- городского поселения «Кожва»

- от 31.03.2020 г. № 76/1

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения «Кожва» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора», МКУ «Управление капитального строительства» |
| Цель программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства муниципального образования городского поселения «Кожва» (далее – МО ГП «Кожва»), улучшение технического и эксплуатационного состояния. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог. 2. Обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения. 3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – м2 |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020 - 2030 годы без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2030 годах за счет всех источников составит 69 274 731,94 руб.: 2020 год – 7 206 091,63 руб. 2021 год – 4 388 228,39 руб. 2022 год – 10 260 816,80 руб. 2023 год – 10 038 812,62 руб. 2024 год – 9 722 803,86 руб. 2025 год – 13 826 489,32 руб. 2026 год – 13 826 489,32 руб. 2027 год – 0,00 руб. 2028 год – 0,00 руб. 2029 год – 0,00 руб. 2030 год – 0,00 руб. Источники финансирования на 2020-2030 г.г.: - средства бюджета муниципального образования городского поселения «Кожва»; - акцизы; - субсидия местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - субсидии из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». - субсидии из федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса». Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО ГП «Кожва» на соответствующий год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог муниципального образования городского поселения «Кожва». 2. Повышение комфортности проживания населения на территории муниципального образования городского поселения «Кожва». 3. Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорожной сети муниципального образования городского поселения «Кожва». 4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования городского поселения «Кожва», отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 5. Эффективное использование средств, выделенных на обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства муниципального образования городского поселения «Кожва». |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- отсутствие жалоб населения на плохое состояние дорог.

В целом улучшение дорожных условий приводит к повышению транспортной доступности и повышению безопасности дорожного движения.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащённости (включая организацию освещения дорог внутри населенных пунктов);

- низкая водительская дисциплина;

- низкий уровень знаний граждан правил поведения на дорогах.

- К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Проблема дорожной сети в МО ГП «Кожва» является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

- Текущее состояние улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» частично соответствует современным требованиям, обусловленным нормами законодательства: Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В настоящее время дорожная сеть в МО ГП «Кожва» представлена следующими показателями: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГП «Кожва» - 10,414 км (из них с грунтовым покрытием – 4,82 км), улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» – 42,02 км (из них с твердым покрытием -  9,49 км).

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в рамках содержания дорог местного значения и инженерных сооружений на них в состоянии, отвечающем требованиям действующего законодательства;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, включающих в себя текущее содержание и ремонт дорог.

Недофинансирование дорожной отрасли на протяжении нескольких лет приводит к накоплению участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо провести ремонтные работы.

Таким образом, проблема развития транспортной системы и дорожного хозяйства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения на территории городского поселения.

2. Приоритеты и цели политики в сфере развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва»

Приоритетами МО ГП «Кожва» в области дорожного хозяйства являются:

- обеспечение социально-экономических потребностей населения МО ГП «Кожва», способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений;

- обеспечение соответствия элементов городской среды на территории поселения установленным критериям;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов дорожного хозяйства в МО ГП «Кожва».

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения.

Решение задач программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - плотность сети автомобильных дорог общего пользования, а также улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» в целом, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к паспорту настоящей муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы, недостаточно высоким уровнем качества проекта по дорожному хозяйству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий программы имеются следующие возможности:

- проведение обучения представителей администрации и их последующее участие в реализации проекта позволит создать современные компетенции по вопросам усовершенствования и своевременного ремонта дорожной сети в МО ГП «Кожва» и реализовать проект по дорожному хозяйству с учетом современных требований;

- формирование четкого графика реализации программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

3. Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2020 по 2030 годы.

4. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы (показатели), описанные в приложении 3, достоверно отражают степень достижения целей муниципальной программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов муниципальной программы представлены в приложении 4 к паспорту настоящей муниципальной программы.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального образования городского поселения «Кожва».

Объем бюджетных ассигнований для реализации программы утверждается решением Совета городского поселения «Кожва» о бюджете МО ГП «Кожва» на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета МО ГП «Кожва», от:

- поступлений в виде субсидий из бюджета Республики Коми на осуществление дорожной деятельности;

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и или (карбюраторных) двигателей, производимых на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет МО ГП «Кожва».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2030

годах за счет всех источников составит 69 274 731,94 руб.:

2020 год – 7 206 091,63 руб.

2021 год – 4 388 228,39 руб.

2022 год – 10 260 816,80 руб.

2023 год – 10 003 812,65 руб.

2024 год – 9 722 803,86 руб.

2025 год – 13 826 489,32 руб.

2026 год – 13 866 489,32 руб.

2027 год – 0,00 руб.

2028 год – 0,00 руб.

2029 год – 0,00 руб.

2030 год – 0,00 руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва» описано в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства на

территории муниципального образования

городского поселения «Кожва»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильный дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Привидение в нормативное состояние улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | Руководитель администрации городского поселения «Кожва» Павлова Н.А. | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог в улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» |
| Задача 2. Обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на территории МО ГП «Кожва» | Заместитель руководителя администрации городского поселения «Кожва» Бородако О.А. | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог в улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» | Заместитель руководителя администрации городского поселения «Кожва» Бородако О.А. | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение дорожных знаков | Заместитель руководителя администрации городского поселения «Кожва» Бородако О.А. | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение безопасности дорожного движения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Задача 3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках народного проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации городского поселения «Кожва» Бородако О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» |
| Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, прошедших конкурсный отбор и признанных победителями Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Заместитель руководителя администрации городского поселения «Кожва» Бородако О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства на территории

муниципального образования городского

поселения «Кожва»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва»

| N п/п | Наименование целевого индикатор (показателя) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (реализация) | 2021 (реализация) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) |
| Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог в улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | %, нарастаю-щим итогом | 1,33% | 0,0 | 1,69% | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | %, в год | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» | %, в год | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» | %, в год | - | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог в улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | %, в год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства на территории

муниципального образования городского поселения

«Кожва»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского поселения «Кожва»

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя, (единица измерения, периодичность) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный за сбор данных по целевому индикатору и показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог в улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | Информация администрации городского поселения «Кожва» | Протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям / протяженность улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» x 100% | Администрация городского поселения «Кожва» |
| Задача 2. Обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | Информация администрации городского поселения «Кожва» | Протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям / протяженность улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» x 100% | Администрация городского поселения «Кожва» |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» | Информация администрации городского поселения «Кожва» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» х 100% | Администрация городского поселения «Кожва» |
| Задача 3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и пешеходных зон вдоль автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» | Информация администрации городского поселения «Кожва» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и пешеходных зон вдоль автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям / протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Кожва» х 100% | Администрация городского поселения «Кожва» |
| Задача 4. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525 |  |  |  |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» | Информация администрации городского поселения «Кожва» | Протяженность автомобильных дорог улично-дорожной сети МО ГП «Кожва», отвечающих нормативным требованиям / протяженность улично-дорожной сети МО ГП «Кожва» x 100% | Администрация городского поселения «Кожва» |