Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды муниципального образования

городского поселения «Кожва» на 2018-2030 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Кожва»

на 2018-2030 годы»

| - | Наименование целевого индикатор (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (отчет) | 2017 (оценка) | 2018 (оценка) | 2019 (оценка) | 2020 (оценка) | 2021 (оценка) | 2022 (оценка) | 2023 (оценка) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| Муниципальной программы «Современная городская среда на территории муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень благоустройства дворовых территорий | %, нарастающим итогом | - | 0 | 0 | 0 | 25% | 75 % | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Уровень благоустройства общественных территорий | %, нарастающим итогом | - | 0 | 12,5% | 37,5% | 50 % | 62,5% | 75% | 87,5% | 100% | 100% |
| 3 | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий | %, в год | - | 0 | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | ед., нарастающим итогом | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед., нарастающим итогом | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество реализованных народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Задача 4. Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского поселения «Кожва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | ед., нарастающим итогом | - | - | 10 | 21 | 12 | 10 | 8 | 7 |  |  |
| - Задача 2. Сопровождение и мониторинг реализации проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных в установленный срок в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | %, в год | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |  |  |